МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления цифровых технологий Министерства информационного развития и связи Пермского края |  | Исполнительный директор ООО «КАМА Технологии» |
| ______________________ А. С. Щукина |  | ______________________ К. С. Мясников |
| «____» ___________ 2024 г. |  | «____» ___________ 2024 г. |
| М.П. |  | М.П. |

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЕИС УФХД ПК

Государственный контракт от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023
на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь))

Программа и методика предварительных испытаний

Лист утверждения

ЕИСУФХД.13/ОК-2023.3.ПМ.1-ЛУ

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный эксперт управления разработки и развития информационных систем ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края» |  |  |
| ____________________ В. В. Евтушенко |  |  |
| «____» ___________ 2024 г. |  |  |
| М.П. |  |  |

Пермь

2024

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕН

ЕИСУФХД.13/ОК-2023.3.ПМ.1-ЛУ

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЕИС УФХД ПК

Государственный контракт от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023
на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь))

Программа и методика предварительных испытаний

ЕИСУФХД.13/ОК-2023.3.ПМ.1

Листов 203

Пермь

2024

Аннотация

Настоящий документ является программой и методикой предварительных испытаний Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края в части развития подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь – Иван +7-915-240-4833).

В настоящем документе указаны сведения об объекте испытаний, цели испытаний, приведены общие положения, сведения об объеме испытаний, условиях и порядке их проведения, материально-техническом обеспечении испытаний и отчетности.

Документ «Программа и методика предварительных испытаний» разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Содержание

Перечень терминов, сокращений и обозначений	5

1	Объект испытаний	7

1.1	Наименование системы	7

1.2	Комплектность системы	7

1.2.1	Технические и программные средства, используемые во время испытаний	7

1.2.2	Перечень предъявляемых на испытания документов	8

2	Цель испытаний	9

3	Общие положения	10

3.1	Перечень документов, на основании которых проводятся испытания	10

3.2	Место и продолжительность испытаний	10

3.3	Организации, участвующие в испытаниях	11

4	Объем испытаний	12

4.1	Перечень этапов испытаний, проверок и оцениваемых характеристик	12

4.1.1	Проверка реализации требований к Системе в целом	12

4.1.2	Проверка реализации требований к функциям, выполняемым Cистемой	14

4.1.3	Проверка реализации требований к видам обеспечения	15

4.2	Последовательность проведения и режим испытаний	16

4.3	Требования по испытаниям программных средств	16

4.4	Работы, проводимые после завершения испытаний, требования к ним, объем и порядок проведения	17

5	Условия и порядок проведения испытаний	19

5.1	Условия проведения испытаний	19

5.2	Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний	19

5.3	Имеющиеся ограничения в условиях проведения испытаний	20

5.4	Требования к техническому обслуживанию Системы	20

5.5	Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний	20

5.6	Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях	20

5.7	Порядок привлечения экспертов для исследования возможных повреждений в процессе проведения испытаний	21

5.8	Требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок его допуска к испытаниям	21

6	Программно-техническое обеспечение испытаний	22

7	Метрологическое обеспечение испытаний	38

8	Отчетность	39

Приложение А Методика проведения испытаний	40

А.1	Проверка комплектности состава технических средств и специального программного обеспечения	40

А.2	Проверка документации на соответствие требованиям к документированию	40

Приложение Б Программа испытаний и проверок реализации требований к функциям, выполняемым Системой	43

Б.1	Проверка реализации требований к функциям, выполняемым подсистемой «Управление имуществом»	43

Б.2	Проверка реализации требований к информационному взаимодействию с подсистемой «Бухгалтерский учет и отчетность» ЕИС УФХД ПК	80

Б.3	Проверка реализации требований к первичной загрузке данных в подсистему «Управление имуществом»	197

Перечень терминов, сокращений и обозначений

Используемые в настоящем документе термины и основные понятия области автоматизированных систем определены в ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». Также в тексте настоящего документа введены специальные термины, сокращения и обозначения, приведенные в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Перечень терминов, сокращений и обозначений

| Термин, сокращение, обозначение | Полная форма |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| Вид имущества | Разделение имущества по категориям с общими характеристиками. Виды имущества: Земельный участок, Здание, Жилое помещение, Нежилое помещение, Сооружение, Объект незавершенного строительства, Единый недвижимый комплекс, Иной объект недвижимости, Воздушное судно, Морское судно, Судно внутреннего плавания, Космический объект, Машино-место, Транспорт, Интеллектуальная собственность, Акции, Доля, Прочее имущество |
| ГК, Контракт | Государственный контракт от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)) |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Движимое имущество | Любая вещь (включая деньги и ценные бумаги), не отнесенная законом к недвижимости |
| ЕИС УФХД ПК, Система | Единая информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края |
| Заказчик | Заказчик по Государственному контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)) – Министерство информационного развития и связи Пермского края |
| КТС | Комплекс технических средств |
| Минприроды Пермского края | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Недвижимое имущество | Земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие государственной регистрации |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ОПО | Общее программное обеспечение |
| ОС | Основные средства |
| НФА | Нефинансовые активы |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| Подрядчик | Подрядчик по Государственному контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)) – Общество с ограниченной ответственностью «КАМА Технологии» |
| Подсистема «Бухгалтерский учет и отчетность», БГУ | Подсистема ЕИС УФХД ПК, предназначенная для автоматизации ведения бухгалтерского документооборота, формирования регламентированной бюджетной бухгалтерской, налоговой, статистической, управленческой отчетности организаций бюджетной сферы Пермского края |
| Подсистема «Управление имуществом», подсистема | Подсистема ЕИС УФХД ПК, предназначенная для ведения реестра объектов имущества, поддержки процесса оценки эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом Пермского края |
| РФ | Российская Федерация |
| САУМИ | Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений – система автоматизации учета муниципального имущества |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)) (Приложение № 1 к Контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023) |
| ФА | Финансовые активы |
| ЧТЗ | Частное техническое задание на развитие Системы |

Объект испытаний

Наименование системы

Полное наименование системы: Единая информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (далее – Система).

Условное обозначение системы: ЕИС УФХД ПК.

Работы выполняются на основании Государственного контракта от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)).

Система предъявляется на испытания в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)) (Приложение № 1 к Контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023) (далее – ТЗ).

Комплектность системы

В состав комплекта, предъявляемого на испытания, входят:

технические и программные средства, используемые во время испытаний (пункт 1.2.1);

документы, предъявляемые на испытания (пункт 1.2.2).

    - Технические и программные средства, используемые во время испытаний

Состав компонентов комплекса технических средств, системное и специальное программное обеспечение, используемые во время испытаний Системы, приведены в документе «Описание архитектуры Системы» (ЕИСУФХД.13/ОК-2023.2.ОА.1).

Система предъявляется на испытания в составе всех функциональных компонентов и программно-технических средств.

    - Перечень предъявляемых на испытания документов

На испытания предъявляется комплект документов, представленный в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Перечень предъявляемых документов

| Наименование документа | Код документа |
| --- | --- |
| Частное техническое задание на развитие Системы | – |
| Пояснительная записка к техническому проекту | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.1.П2.1 |
| Отчет о выполнении анализа влияния функций развиваемых и создаваемых подсистем на классы защищенности информации, обрабатываемой в Системе | – |
| Модель угроз и нарушителя безопасности информации | – |
| Отчет об использовании разработанных программно-технических решений по взаимодействию с внешними информационными системами | – |
| Акт классификации Системы | – |
| Регламент эксплуатации системы | – |
| Регламент гарантийного обслуживания | – |
| Ведомость эксплуатационных документов | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.2.ЭД.1 |
| Руководство администратора | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.2.И5.1 |
| Руководство пользователя | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.2.И3.1 |
| Описание архитектуры Системы | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.2.ОА.1 |
| Проект документа «Паспорт Системы» | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.2.ПС.1 |
| Программа и методика предварительных испытаний | ЕИСУФХД.13/ОК-2023.3.ПМ.1 |
| Проект документа «Протокол предварительных испытаний» | – |

Цель испытаний

Целью испытаний Системы является определение соответствия Системы требованиям ТЗ и Частного технического задания на развитие Системы (далее – ЧТЗ) и решение вопроса о готовности Системы к опытной эксплуатации.

Основными задачами предварительных испытаний являются:

проверка соответствия Системы требованиям ТЗ и ЧТЗ;

проверка полноты комплектности, содержания, оформления, представленных на предварительные испытания документов в соответствии с требованиями ТЗ;

проверка выполнения функций Системы во всех режимах функционирования, установленных в ТЗ;

выявление программно-аппаратных конфликтов, функциональных ошибок и недостатков пользовательского интерфейса;

выполнение требований техники безопасности, противопожарной безопасности, эргономики.

Критерием проверки является оценка полноты выполнения заданных функций ОПО Системы и правильности реализации требований ТЗ и ЧТЗ к ОПО Системы в части функциональных компонентов Системы.

Оценки качества реализации требований ТЗ и ЧТЗ к ОПО Системы должны быть получены посредством анализа реакции компонентов ОПО Системы на комплексные тесты программы испытаний на соответствие требованиям ТЗ и ЧТЗ. Каждый комплекс тестов предназначен для подтверждения конкретного показателя или характеристики функционирования компонентов ОПО Системы.

По результатам испытаний формируется документ «Протокол предварительных испытаний», на основании которого делается заключение о соответствии/несоответствии Системы требованиям ТЗ и ЧТЗ и готовности Системы к опытной эксплуатации.

Общие положения

Перечень документов, на основании которых проводятся испытания

Испытания Системы проводятся на основании следующих документов:

Государственный контракт от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь));

Техническое задание на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)) (Приложение № 1 к Контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023);

Частное техническое задание на развитие Системы;

Приказ от 09 февраля 2024 г. № 20-01-02-07  «О внесении изменений в состав приёмочной комиссии по государственному контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь)), утвержденный приказом Министерства информационного развития и связи Пермского края от 31 августа 2023 г. № 20-01-02-126 «О создании приёмочной комиссии по государственному контракту от 14 августа 2023 г. № 13/ОК-2023 на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (развитие подсистемы «Управление имуществом» (2 очередь))»;

Настоящая Программа и методика предварительных испытаний.

Место и продолжительность испытаний

Место проведения испытаний: Министерство информационного развития и связи Пермского края, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66.

Продолжительность испытаний: 10 рабочих дней.

Организации, участвующие в испытаниях

В испытаниях принимают участие представители следующих организаций:

Государственный заказчик: Министерство информационного развития и связи Пермского края;

Функциональные заказчики:

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края;

Министерство финансов Пермского края;

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «КАМА Технологии».

Объем испытаний

Перечень этапов испытаний, проверок и оцениваемых характеристик

Испытания проводятся в сроки, определенные разделом 5 ТЗ.

Перечень проверок включает в себя:

проверку комплектности состава технических средств и специального программного обеспечения (Приложение А, пункт А.1);

проверку документации на соответствие требованиям к документированию (Приложение А, пункт А.2);

проверку реализации требований к Системе в целом (пункт 4.1.1);

проверку реализации требований к функциям, выполняемым Системой (пункт 4.1.2);

проверку реализации требований к видам обеспечения перевода на карты 2202 4565 4488 5050 (пункт 4.1.3).

    - Проверка реализации требований к Системе в целом

Перечень проверок для подтверждения реализации требований ТЗ и соответствующие им показатели, подлежащие оценке в процессе испытаний, приведены в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 – Перечень проверок реализации требований к Системе в целом

| Проверка | Номер пункта ТЗ | Описание проверок |
| --- | --- | --- |
| Реализация требований к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы | П. 4.1 | Проверка реализации требований к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы осуществляется в рамках проведения проверки реализации требований к функциям Системы. Методика проведения проверок, подтверждающих реализацию требований к функциям Системы, изложена в Приложении Б к настоящему документу |
| Реализация требований к характеристикам взаимосвязей Системы с иными информационными системами | П. 4.2 | Проверка реализации требований к характеристикам взаимосвязей Системы с иными информационными системами осуществляется в рамках проведения проверки реализации требований к функциям Системы. Методика проведения проверок, подтверждающих реализацию требований к функциям Системы, изложена в Приложении Б к настоящему документу |
| Реализация требований к режимам функционирования Системы | П. 4.4.1.1 | Требования к режимам функционирования Системы реализуются штатными средствами программно-аппаратного комплекса. Проверка требований к режимам функционирования Системы на испытаниях не проводится |
| Реализация требований по диагностированию Системы | П. 4.4.1.2 | Требования по диагностированию Системы реализуются штатными средствами программно-аппаратного комплекса. Проверка требований по диагностированию Системы на испытаниях не проводится |
| Реализация требований к перспективам развития, модернизации Системы | П. 4.4.1.3 | Проверка реализации требований к перспективам развития, модернизации Системы на испытаниях не проводится |
| Реализация требований к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы | П. 4.4.2 | Проверка реализации требований к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы на испытаниях не проводится |
| Реализация требований к показателям назначения | П. 4.4.3 | Проверка реализации требований к показателям назначения осуществляется в рамках проведения нагрузочного тестирования. Нагрузочное тестирование проводится на этапе 3.3 «Проведение приемочных испытаний Системы» |
| Реализация требований к надежности | П. 4.4.4 | Проверка реализации требований к надежности на испытаниях не проводится |
| Реализация требований к безопасности | П. 4.4.5 | Требования безопасности оборудования, электробезопасности, пожарной безопасности и общие требования к управлению охраной труда в соответствии с государственными стандартами РФ в области безопасности труда в части серверов Системы обеспечиваются Заказчиком в помещениях эксплуатации Системы. Проверка реализации данных мер Заказчиком в рамках проведения испытаний не проводится |
| Реализация требований к эргономике и технической эстетике | П. 4.4.6 | Проверка требований к эргономике и технической эстетике осуществляется в рамках проведения проверки реализации требований к функциям Системы. Методика проведения проверок, подтверждающих реализацию требований к функциям Системы, изложена в Приложении Б к настоящему документу |
| Реализация требований к защите информации от несанкционированного доступа | П. 4.4.7 | Проверка реализации требований к защите информации от несанкционированного доступа на испытаниях не проводится |
| Реализация требований по сохранности информации при авариях | П. 4.4.8 | Сохранность данных обеспечивается соблюдением политики создания и хранения резервных копий баз данных Заказчиком. Проверка реализации требований по сохранности информации при авариях на испытаниях не проводится |
| Перечень событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в Системе | П. 4.4.8.1 | Проверка реализации требований к перечню событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в Системе, не проводится |
| Реализация требований к резервному копированию и архивированию данных | П. 4.4.8.2 | Проверка реализации требований к резервному копированию и архивированию данных на испытаниях не проводится. Периодичность и очередность этих операций обеспечивается соблюдением Регламента резервного копирования |
| Реализация требований к патентной чистоте | П. 4.4.9 | Проверка реализации требований к патентной чистоте на испытаниях не проводится |
| Реализация требований по стандартизации и унификации | П. 4.4.10 | Проверка требований по стандартизации и унификации осуществляется в рамках проведения проверки реализации требований к функциям Системы. Методика проведения проверок, подтверждающих реализацию требований к функциям Системы, изложена в Приложении Б к настоящему документу |

    - Проверка реализации требований к функциям, выполняемым Системой 89103285555

Перечень проверок для подтверждения требований ТЗ и ЧТЗ и соответствующие им показатели, подлежащие оценке в процессе испытаний, приведены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Перечень проверок реализации требований к функциям, выполняемым Системой

| Проверка | Номер пункта ТЗ/ЧТЗ | Описание проверок |
| --- | --- | --- |
| Реализация требований к функциям, выполняемым подсистемой «Управление имуществом» | П. 4.3.1 ТЗ. П. 4.3.1 ЧТЗ | Перечень проверок реализации требований к функциям, выполняемым подсистемой «Управление имуществом», содержит Методика, изложенная в Приложении Б к настоящему документу |
| Реализация требований к информационному взаимодействию с подсистемой «Бухгалтерский учет и отчетность» ЕИС УФХД ПК | П. 4.3.2 ТЗ. П. 4.3.2 ЧТЗ | Перечень проверок реализации требований к информационному взаимодействию с подсистемой «Бухгалтерский учет и отчетность» ЕИС УФХД ПК содержит Методика, изложенная в Приложении Б к настоящему документу (ОГРН – 7700746472823, ИНН – 7700046560) |
| Реализация требований к первичной загрузке данных в подсистему «Управление имуществом» | П. 4.3.3 ТЗ. П. 4.3.3 ЧТЗ | Перечень проверок реализации требований к первичной загрузке данных в подсистему «Управление имуществом» содержит Методика, изложенная в Приложении Б к настоящему документу |

    - Проверка реализации требований к видам обеспечения

Перечень проверок для подтверждения требований ТЗ и соответствующие им показатели, подлежащие оценке в процессе испытаний, приведены в таблице (Таблица 5).

Таблица 5 – Перечень проверок реализации требований к видам обеспечения

| Проверка | Номер пункта ТЗ | Описание проверок |
| --- | --- | --- |
| Реализация требований к информационному обеспечению | П. 4.5.1 | Проверка соответствия требованиям к информационному обеспечению проводится методом сопоставления требований, указанных в ТЗ, с составом, указанным в документе «Пояснительная записка к техническому проекту», а также в рамках проведения проверки реализации требований к функциям Системы. Методика проведения проверок, подтверждающих реализацию требований к функциям Системы, изложена в Приложении Б к настоящему документу |
| Реализация требований к лингвистическому обеспечению | П. 4.5.2 | Проверка требований к лингвистическому обеспечению выполняется визуально. Проверка считается выполненной при положительном решении комиссии о соответствии интерфейса и документации требованиям ТЗ к лингвистическому обеспечению |
| Реализация требований к программному обеспечению | П. 4.5.3 | Проверка соответствия требованиям к программному обеспечению проводится методом сопоставления состава ПО, указанного в ТЗ, с составом, указанным в документе «Описание архитектуры Системы», а также в рамках проведения проверки реализации требований к функциям Системы. Методика проведения проверок, подтверждающих реализацию требований к функциям Системы, изложена в Приложении Б к настоящему документу |
| Реализация требований к техническому обеспечению | П. 4.5.4 | Проверка соответствия требованиям к техническому обеспечению проводится методом сопоставления состава комплекса технических средств, представленного на испытания, с составом, указанным в документе «Описание архитектуры Системы» |
| Реализация требований к организационному обеспечению | П. 4.5.5 | Проверка реализации требований к организационному обеспечению на испытаниях не проводится |

Последовательность проведения и режим испытаний

Испытания включают следующие этапы:

- подготовка к испытаниям;

проведение испытаний;

оформление результатов испытаний.

Условия начала и завершения этапов испытаний приведены в подразделе 5.2 настоящего документа.

Перечень этапов испытаний и проверок приведен в подразделе 4.1 настоящего документа.

Испытания Системы проводятся в режиме обработки тестовой информации, подготовленной заранее для проверки испытываемых функций Системы.

Требования по испытаниям программных средств

Оценка качества программных средств проводится по следующим факторам:

надежность;

удобство применения;

универсальность.

Оценка надежности программных средств проводится по следующим критериям:

устойчивость функционирования;

работоспособность.

Оценка удобства применения программных средств проводится по следующим критериям:

доступность эксплуатационных программных документов;

удобство эксплуатационного обслуживания.

Оценка универсальности программных средств проводится по следующим критериям:

корректность;

полнота реализации.

Работы, проводимые после завершения испытаний, требования к ним, объем и порядок проведения

После завершения испытаний должны быть проведены следующие работы:

удаление тестовых данных, загруженных в БД Системы для проведения испытаний (при необходимости);

отключение эмуляторов / тестовых устройств, применяемых для моделирования ситуаций, требуемых для демонстрации функциональных возможностей Системы (при необходимости);

отключение временных подключений к внешним системам, настроенных для демонстрации функциональных возможностей Системы (при необходимости).

По результатам испытаний оформляется документ «Протокол предварительных испытаний», содержащий заключение о выполнении (невыполнении) функциональных требований ТЗ и ЧТЗ, сведения о правильности функционирования Системы, сведения об отказах и сбоях, возникших при испытаниях, а также перечень необходимых доработок (в случае их выявления) и рекомендуемые сроки их выполнения.

В случае выявления несоответствия ОПО Системы требованиям ТЗ и ЧТЗ Подрядчик - ООО "ЛТД" (ОГРН – 5167746472823, ИНН – 9729046560) по результатам испытаний проводит доработку ОПО в указанные сроки.

В случае выявления недостатков реализации (несоответствия ОПО Системы требованиям ТЗ и ЧТЗ) Система не допускается к опытной эксплуатации до устранения замечаний. В случае отсутствия замечаний Система допускается к опытной эксплуатации.

На основании документа «Протокол предварительных испытаний» делается заключение о соответствии Системы требованиям ТЗ и ЧТЗ и готовности Системы к проведению опытной эксплуатации.